日報システムの改善に関する戦略的検討会：MyKomonからKintoneへの移行と根本的課題の分析 中田と

12月26日(金) 9:52

エグゼクティブサマリー

本会議では、現状の日報システム（MyKomon）で提出される報告内容が経営層（所長）にとって不満足なレベルであるという課題について、その根本原因と解決策が深く議論されました。単にツールをMyKomonからKintoneへ変更するだけでは問題は解決せず、本質的な課題は「どのような内容を報告すべきか」という明確な入力ガイドラインが存在しないことにあると結論付けられました。今後の方向性として、まず経営層が求める「満足のいく日報」の具体的な要件を定義し、その上でプロトタイプを作成・検証し、最適なシステムと運用方法を構築していくことが合意されました。

課題の特定

- 現状の課題: MyKomonで提出される日報の内容が不十分で、特に月次監査などの業務実態が経営層に全く伝わっていない。「行ってきた」という事実しか分からず、具体的な業務内容や顧客との対話内容が把握できない。

- 経営層の不満: 所長は現状の日報では業務報告として機能しておらず、内容を元に担当者と具体的な話ができないレベルであると強い不満を持っている。

根本原因の分析

- 入力ガイドラインの欠如: 最大の原因は、日報に何を書くべきかという明確な基準やフォーマット（入力ガイドライン）が示されていないこと。これにより、担当者は善意で入力しているつもりでも、報告の品質に大きなばらつきが生じている。

- ツールの限界: 現行のMyKomonは、構造化されたデータ入力を促すカスタマイズが難しく、自由記述（平文）に頼らざるを得ないため、品質の標準化が困難である。

- 意識の問題だけではない: 「ちゃんと入力しろ」と指示するだけでは解決しない。担当者が「何を書けば評価されるのか」を理解できる仕組みがない限り、状況は改善しないと指摘された。

主要な論点

- ツール変更 vs プロセス改善: Kintoneへのツール変更は解決策の一つの可能性だが、それ以上に「どのような情報を」「どのように入力させるか」という業務プロセスの設計が重要であると強調された。

- プロトタイピングの重要性: 新しいシステムを導入する前に、特定の担当者で小規模なプロトタイプを試験運用し、使いやすさや問題点を洗い出すべき。MyKomonとKintoneで比較実験（A/Bテスト）を行う案も出された。

- 入力の効率化: 担当者の負担を減らすため、音声入力やAIによる自動振り分け、報告パターンのテンプレート化（A4一枚のプロトタイプをコピー＆ペーストするなど）といった具体的な手法が議論された。

- 採算管理システムとの連携: 日報システムをKintoneに移行すると、MyKomon上で完結している採算管理（コスト：日報、売上：請求管理）が崩れるという懸念が示された。しかし、Kintoneでも請求データは扱っており、月次顧問料などを連携させればKintone上で採算管理を再構築することは可能であり、「オール・オア・ナッシング」の問題ではないことが確認された。

提案された解決策

- 「良い日報」の要件定義: まず所長にヒアリングし、「具体的にどのような情報が、どのレベルで書かれていれば満足か」を明確にする。モデルA, B, Cのような具体的な報告書サンプルを提示し、議論を具体化する。

- 入力ガイドラインの作成: 要件定義に基づき、報告すべき項目（例：社長との協議内容、月次監査の進捗、発見した課題等）を明記したテンプレートを作成する。

- Kintoneの活用検討: Kintoneの高いカスタマイズ性を活かし、上記ガイドラインをシステム上の入力フィールドとして組み込むことで、担当者が迷わず入力できるUIを設計する。

- 段階的な導入: 全面移行の前に、プロトタイプを作成し、試験運用を通じてフィードバックを収集・改善するプロセスを経る。

戦略的インサイト

- 担当者を責めるのではなく、仕組みで解決する: 「入力できない」という事実を前提とし、誰でも一定水準の報告ができるようなシステムや仕組みを構築することが、管理者側の責任である。

- 業務効率化の本質: 日報作成の時間を短縮すること自体が目的ではない。効率化によって生まれた時間で、顧客企業の社長と対話するなど、より付加価値の高い業務に時間を充てることが本来の目的である。

- 具体的な議論の必要性: 「もうちょっと何とかしてほしい」といった曖昧な要求のままでは、具体的な改善は進まない。要求を具体的な仕様に落とし込む対話が不可欠である。

技術的考察

- Kintoneの優位性: フォームのカスタマイズが容易で、構造化された入力フィールド（ガイドライン）をシステムとして提供できる点に大きな可能性がある。

- MyKomonの制約: スケジュール管理と日報が一体化している利便性はあるが、日報のフォーマットが固定されており、自由なカスタマイズが難しい。

- 音声入力の活用: スマホを使えばどちらのツールでも音声入力は可能。事務所内の騒音問題は懸念されるが、電話と同じと考えれば許容範囲であり、入力のハードルを下げる有効な手段となりうる。

次のステップ

- 社長・会長へのヒアリング: Speaker 2が中心となり、社長・会長と面談の時間を設定する。その場で、日報に求める具体的な内容、情報レベルを徹底的にヒアリングし、要件を明確化する。

- 議論のたたき台作成: ヒアリングを効果的に行うため、Speaker 1が事前に「どういう状況が書かれていれば満足か」という問いを具体化した宿題（たたき台）を作成し、議論を促進する。

- 年明けの実行: 上記の要件定義を年明けに実施し、その結果をもとに具体的なシステム設計の検討に進む。