kintoneの日報システムへの先行移行に関する戦略会議

（採算性向上と実現可能性の検討）

協議者　会長、中田　20251222　10：30

###協議の前提

11月27日にコムデックス社とのKINTONに関する協議を行ったが、更に検討したいのは、マイコモンにて請求管理を行っている現状があるが、その請求をするための原始データ作成は顧問料等の固定請求額以外、KINTONで作成してマイコモンにデータを移行して、マイコモン上で採算管理を実施している。

そこで、KINTONで日報システムを構築して、日報から時間管理を含む諸データの入力が実行できれば、KINTONで請求データを作成していることからして、KINTON上でも採算管理ができるのではないのか？。

従って、まずKINTONで「日報システム」」を選考して構築して、早期に既存在する請求データとの比較による「採算管理」が構築できるのではないのか？

## エグゼクティブサマリー

本会議では、現行の日報システム「マイコモン」から「kintone」への移行について、その実現可能性と戦略が議論されました。主な目的は、kintoneに存在する請求データと新規構築の日報データを連携（現在のマイコモンにおける請求書管理は何も触らずそのままで）させ、より正確な採算管理を実現することです。リーダーシップ側は、機能性を最優先し、シンプルなプロトタイプを迅速に開発する「簡素化・スピード重視」のアプローチを強く主張しました。一方、実務担当者（中田君）は、現行システムの入力の容易さ（UI/UX）をkintoneで再現することの難しさや、UIを整えるための追加コーディングの必要性といった技術的課題を提起しました。機能とUI/UXのどちらを優先するか、また開発アプローチ（ノーコード対カスタム開発）について、両者の見解に相違が見られましたが、最終的にはまずkintoneで機能中心のシンプルな日報プロトタイプを作成し、具体的な課題を可視化することで次のステップを判断する方針が示されました。

## 主要な議論

- **日報システムのkintone移行**: 採算管理の向上を目的として、現行のマイコモンからkintoneへの移行が議論の中心となりました。現状のマイコモンでは日報分析、採算分析に不満があるため、移行の必要性が強調されました。

- **採算管理の要件**: 議論の根幹には「顧客に投入した時間を正確に把握し、採算を評価したい」という経営的な要求があります。間接業務の時間をどこまで管理に含めるかについても触れられましたが、まずは顧客関連業務に絞る方針が示されました。

- **UI/UXの比較と対立**: マイコモンのカレンダーベースで直感的な入力方法に対し、kintoneではレコード作成などの手順が増え、入力が煩雑になる可能性が懸念点として挙げられました。この「入力のしやすさ」が損なわれることへの抵抗感が、移行における最大の障害として認識されています。

- **開発アプローチの対立**: リーダーシップ側はノーコードでの迅速なプロトタイプ開発を主張する一方、担当者は高品質なUIを実現するにはJavaScriptなどでのコーディングが必要になる可能性を示唆。「機能優先で早く」か「UIを重視して慎重に」かで意見が分かれました。

- **データ構造の議論**: 業務区分を管理する上で、独立したマスターデータアプリを作成すべきか、日報アプリ内のプルダウンで完結させるべきかについて意見が交わされました。将来的なデータ連携の拡張性（マスター要）と、アプリ単体でのシンプルさ（マスター不要）が比較検討されました。

## 現行システム（マイコモン）の分析

- **利点**: カレンダー形式の画面から直接入力でき、操作が直感的で簡単であると評価されています。特に日報入力のしやすさが最大のメリットとして挙げられました。しかし、現状は満足にいく入力は行われていません。

- **課題**: 採算分析の観点では機能が不十分であり、経営層から不満が出ています。また、一部のユーザーが正確に入力しておらず、データが形骸化している問題も示唆されました。

## 提案システム（kintone）の評価

- **利点**: 請求データが既にkintone上に存在するため、日報と連携させることで採算分析が容易になります。また、フィールドの追加などが柔軟に行える拡張性も評価されています。

- **課題**: マイコモンと同等の入力のしやすさを実現することが難しいとの懸念が強く示されました。UI/UXを重視するとJavaScriptによる追加開発が必要になる可能性があり、ノーコードでの限界が議論されました。

## 開発アプローチに関する議論

### リーダーシップ側の主張（機能優先・簡素化）

- まずは見かけ（UI）を無視して、ノーコードで基本的な機能を持つプロトタイプを迅速に作成すべき。

- データが正しく動くことを確認してから、UIの改善を検討するべきであり、最初から両方を追求するとプロジェクトが停滞する。

- 業務区分なども含め、可能な限りシステムを簡素化し、ユーザーの負担を減らすことが重要。

## 実務担当者側の懸念（UI/UX重視）

- kintoneではレコード追加のステップがあり、マイコモンよりクリック数が増えるため、入力が面倒に感じられる可能性がある。

- マイコモンのような綺麗なUI（カレンダー形式など）をノーコードで実現するのは困難で、JavaScriptなどのコーディングが必要になるかもしれない。

- 入力がしづらいシステムでは、ユーザーが使わなくなり、結局データが集まらないという本末転倒な事態を懸念している。

## 主要な決定事項

- **プロトタイプ作成の実行**: 議論を具体化するため、まずkintoneで機能中心のシンプルな日報プロトタイプを作成し、実現可能性を検証する方針を決定しました。

- **機能優先アプローチの採用**: 開発はUI（見かけ）の作り込みを後回しにし、まずはデータが正しく入力・集計できるかの機能実装を最優先に進めることで合意しました。

3.  **課題の可視化**: プロトタイプを通じて、懸念されている「入力工数の増加」が具体的にどのようなものかを明確にし、マイコモンとの比較を行うこととしました。

## 戦略的方針

- **迅速な移行の推進**: 3年以上かかるような長期プロジェクト化を避け、早期にkintoneへの移行を実現し、採算管理の改善という目的を達成することを目指します。

- **簡素化の徹底**: マイコモンで現在使用されている20～30の業務区分コードを精査・削減し、システムをできるだけシンプルに保ち、ユーザーの入力負担を軽減します。

- **採算分析の最優先**: 全ての技術的判断や設計は、最終目的である「採算を正確に把握する」ことに貢献するかどうかを基準に行うことを確認しました。

## アクションアイテム

- **中田君**: kintoneで日報システムのシンプルなプロトタイプを作成する。UI/UXの懸念（工数増）が具体的にどのようなものかを示し、マイコモンとの比較ができるように準備する。

- **中田君**: マイコモンで現在使用されている業務区分コードの一覧をプリントアウトして提出する。これを基に、次回の会議でコードの精査・簡素化を検討する。